**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**1.Thông tin chung:**

Tên nhóm: nhóm Quan Ly Ban Cafe

Tên đề tài đăng ký: Quan Ly Ban Cafe

Các thành viên có tham dự bao gồm danh sách đính kèm :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò | Email | SĐT |
| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò | Email | SĐT |
| 1 | 1451TT0147 | Đỗ Nguyễn Thành Luân | Nhóm trưởng | [THANHLUANDONGUYEN@gmail.com](mailto:THANHLUANDONGUYEN@gmail.com) | 0938600844 |
| 2 | 1451TT0035 | Phạm Anh Nguyên | ThànhViên | minhthai1181995@gmail.com | 01654565912 |
| 3 | 15211tt0937 | Nguyễn Đức Lai | Thành Viên | [Nguyenduclai1997@gmail.com](mailto:Nguyenduclai1997@gmail.com) | 0338001520 |

***Mục tiêu họp nhóm nhằm :***

1. **Thảo luận, bàn bạc về đồ án giáo viên giao.**
2. **Sắp xếp thời gian thực hiện từng công việc để hoàn thành đồ án.**
3. **Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm.**

Địa điểm:

Thời gian bắt đầu và kết thúc:

1. **Kết quả buổi họp:**
2. **Thuc hien viet Sql SerVer va Store Procedure**
3. **Nội dung:**
4. **Thuc hien viet Sql SerVer va Store Procedure**
5. **Tổ chức công việc:**

**Nguyen Duc Lai va Pham Anh Nguyen tim hieu va thuc hien viet Store Procedure**

**Nguyen Chinh Truc va Do Nguyen Thanh Luan tao table**

1. **Bảng phân công công việc :**

**4.1 Bảng phân công làm database**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả |
| 1 | Nguyen Duc Lai | Tao Database, tao bang tai khoan, tao SP, Them, Xoa, Sua ban, tai khoan | 08/11/2018 | 15/11/2018 | Hoan Thanh |
| 2. | Pham Anh Nguyen | Tao bang, TypeDrink, Drink, tao SP them, sua | 08/11/2018 | 15/11/2018 | Hoan Thanh |
| 3 | Nguyen Chinh Truc | Tao bang, bill. Drink Bill | 08/11/2018 | 15/11/2018 | Hoan Thanh |
| 4 | Do Nguyen Thanh Luan | Tao tableDrink | 08/11/2018 | 15/11/2018 | Hoan Thanh |
| **4.2 Bảng phân công làm giao diện** | | | | | |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả |
| 1 | Nguyen Duc Lai | Lam giao dien trang dang nhap, trang danh muc | 16/11/2018 | 22/11/2018 | Hoan Thanh |
| 2. | Pham Anh Nguyen | Lam giao dien phan them va phan tim kiem,trang ban | 16/11/2018 | 22/11/2018 | Hoan Thanh |
| 3 | Nguyen Chinh Truc | Lam giao dien phan sua va trang tai khoan | 16/11/2018 | 22/11/2018 | Hoan Thanh |
| 4 | Do Nguyen Thanh Luan | Lam giao dien phan xem ,xoa ,hoa don,thuc uong | 16/11/2018 | 22/11/2018 | Hoan Thanh |

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

Thư Ký